СПРАВКА

о выводе в ремонт и вводе в работу сетевых объектов ООО «ДСК»

| № п.п | Период | Наименование объекта (оборудования) | Дата вывода | Дата ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | Месяц |  |  |  |  |
| 1 | 1 кв. 2016 | Январь |  |  |  |  |
|  |  | февраль |  |  |  |  |
|  |  | март |  |  |  |  |
| 2 | 2 кв. 2016 | апрель | - | - | - | - |
|  |  | май | - | - | - | - |
|  |  | июнь | Т-1 ТП-1174 | 6.06.16 | 8.06.16 |  |
|  |  |  | Т-2 ТП-1174 | 9.06.16 | 13.06.16 |  |
|  |  |  | КТП-1 | 14.06.16 | 16.06.16 |  |
|  |  |  | Т-1 ТП-1058 | 17.06.16 | 21.06.16 |  |
| 3 | 3 кв. | Июль |  |  |  |  |
|  |  | Август |  |  |  |  |
|  |  | сентябрь | ТП 1548 ф.32-52 «Ввод» | 5.09.16 | 6.09.16 |  |
|  |  |  | ТП 1548 ф.32-53 «Ввод» | 7.09.16 | 8.09.16 |  |
|  |  |  | ТП 1548 ф.ТП-1548А | 9.09.16 | 12.09.16 |  |
|  |  |  | ТП 1548 ф.ТП-1548А резерв | 13.09.16 | 14.09.16 |  |
|  |  |  | ТП 1548 ШР | 15.09.16 | 16.09.16 |  |
|  |  |  | ТП 1548 ф.52 | 19.09.16 | 20.09.16 |  |
|  |  |  | ТП 1548 ф.53 | 21.09.16 | 22.09.16 |  |
|  |  |  | ТП 1548А ф.Л-1 | 26.09.16 | 27.09.16 |  |
|  |  |  | ТП 1548А ф.Л-2 | 29.09.16 | 30.09.16 |  |
| 4 | 4 кв. 2016 | Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ноябрь |  |  |  |  |
|  |  | декабрь |  |  |  |  |